|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Tuần* | *Thời gian* | *Nội dung công việc* | *Người thực hiện* |
| 1 | Từ 13/11/2023 đến 19/11/2023 | Tìm hiểu Yii Framework.  Cài đặt Yii Framework.  Tìm hiểu các website bán thú cưng phổ biến hiện nay để rút trích, tiếp thu cách thức tổ chức quản lý webiste bán hàng trực tuyến, các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ.  Xác định các yêu cầu bài toán và các thông tin cần thiết trong việc kinh doanh thú cưng.  Thiết kế cơ sở dữ liệu. | Lâm Khánh Quy |
| 2 | Từ 27/11/2023 đến 03/12/2023 | Phân quyền đăng nhập và thiết kế giao diện quản lý Admin.  Tạo các chức năng: thêm, xóa, sửa, xem cho Admin | Lâm Khánh Quy |
| 3 | Từ 11/12/2023 đến 17/12/2023 | Cài đặt các chức năng của hệ thống: hiển thị dữ liệu, đặt hàng, giỏ hàng. | Lâm Khánh Quy |
| 4 | Từ 25/12/2023 đến 31/12/2023 | Cài đặt chức năng tìm kiếm, thống kê và viết báo cáo. | Lâm Khánh Quy |
| 5 | Từ 02/01/2024 đến 07/01/2024 | Kiểm tra và chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo | Lâm Khánh Quy |